Compte rendu de réunion de chantier n° ___

Mode d'emploi : remplacez les lignes marquées « Exemple » et les champs entre crochets, puis supprimez cet encadré avant diffusion. Chaque action porte un nom et une date. Écrivez des faits datés plutôt que des avis.

# 1. Informations sur le chantier et la réunion

| Chantier | Exemple : réhabilitation d'un bâtiment (fictif) | Réunion du | [jj/mm/aaaa, heure de début et de fin] |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse | [adresse du chantier] | Lieu de réunion | [base vie, salle, visioconférence] |
| Maître d'ouvrage | [nom] | Rédacteur | [nom, fonction, société] |
| Maître d'œuvre | [nom] | Date de diffusion | [jj/mm/aaaa] |

# 2. Présents, absents, diffusion

| Société, lot | Nom | Fonction | Présent | Absent | Excusé | Diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exemple : maîtrise d'œuvre | Exemple : nom | Exemple : architecte | X |  |  | X |
| Exemple : lot 01 gros œuvre | Exemple : nom | Exemple : conducteur de travaux | X |  |  | X |
| Exemple : lot 05 électricité | Exemple : nom | Exemple : chef de chantier |  | X |  | X |

# 3. Avancement par lot

| Lot, entreprise | Avancement constaté | Prévu au planning | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Exemple : lot 01 gros œuvre | Exemple : 70 % | 75 % | Exemple : dalle du niveau 1 coulée le [date], reste les voiles du local technique. |
| Exemple : lot 05 électricité | Exemple : 20 % | 20 % | Exemple : passage des fourreaux en cours, conforme au planning. |

# 4. Décisions prises

| N° | Objet | Décision | Décidé par |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exemple : implantation du tableau | Exemple : déplacement au mur nord, plan modifié à diffuser par la maîtrise d'œuvre. | Exemple : maître d'œuvre, en accord avec le maître d'ouvrage |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

# 5. Actions à mener

| N° | Qui | Quoi | Pour quand | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exemple : lot 01 | Exemple : transmettre le plan de réservations mis à jour. | Exemple : [date] | Exemple : en cours |
| 2 | Exemple : maître d'œuvre | Exemple : valider l'échantillon de revêtement. | Exemple : [date] | Exemple : à faire |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

# 6. Points sécurité

| Constat | Mesure décidée | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Exemple : garde-corps absent en rive du niveau 1. | Exemple : pose avant toute reprise de travaux dans la zone. | Exemple : lot 01 | Exemple : [date] |

# 7. Réserves et observations

| Localisation | Description | Entreprise concernée | Date de levée prévue | Levée le |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exemple : local technique | Exemple : reprise de l'enduit sur le mur est, photo n° 3 jointe. | Exemple : lot 01 | Exemple : [date] |  |

# 8. Prochaine réunion

| Date et heure | [jj/mm/aaaa, heure] | Lieu | [lieu] |
| --- | --- | --- | --- |
| Personnes convoquées | [sociétés, lots] | Documents à apporter | [plans, échantillons, fiches techniques] |

# 9. Délai d'observations

Toute observation sur le présent compte rendu est à adresser par écrit à [nom, adresse e-mail du rédacteur] sous [X] jours à compter de sa diffusion.

À adapter : reprenez le délai prévu par vos pièces de marché s'il en existe un. Sans clause, le silence d'un destinataire ne vaut pas forcément accord. Ce modèle n'est pas un conseil juridique : pour un litige ou une clause précise, consultez votre conseil juridique. Supprimez cet encadré avant diffusion.