Rapport de chantier journalier

Une page par jour. Remplacez les lignes marquées « Exemple ».

| Date | [jj/mm/aaaa] | Rapport n° | [n°] |
| --- | --- | --- | --- |
| Chantier | Exemple : chantier fictif | Rédigé par | [nom, fonction] |

# Météo

| Moment | Temps | Température | Impact sur le travail | Arrêt intempéries (heures) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matin | Exemple : pluie | Exemple : 8 °C | Exemple : coulage reporté, risque pour la qualité du béton | Exemple : 2 h |
| Après-midi |  |  |  |  |

# Effectifs par entreprise

| Entreprise, lot | Encadrement | Ouvriers | Intérim | Heures | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exemple : gros œuvre | 1 | 5 | 1 | 48 | Exemple : équipe complète |

# Travaux réalisés

| Zone, lot | Travaux du jour | Avancement |
| --- | --- | --- |
| Exemple : niveau 1 | Exemple : pose des coffrages du voile nord, ferraillage terminé. | Exemple : 60 % |

# Livraisons

| Fournisseur | Matériaux, quantité | N° de bon de livraison | Conforme | Réserves |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exemple : fournisseur A | Exemple : treillis soudés, 40 panneaux | Exemple : BL n° [n°] | Exemple : oui |  |

# Matériel

| Matériel | Heures d'utilisation | Entrée ou sortie du chantier | État, panne |
| --- | --- | --- | --- |
| Exemple : mini-pelle louée | Exemple : 6 h | Exemple : retour prévu le [date] | Exemple : bon état |

# Incidents, sécurité, visites

| Heure | Fait constaté | Personnes prévenues | Suite donnée |
| --- | --- | --- | --- |
| Exemple : 10 h 30 | Exemple : canalisation non repérée au plan, travaux suspendus dans la zone. | Exemple : conducteur de travaux | Exemple : relevé demandé, photo n° 2 |

# Photos (datées et légendées)

| Insérer la photo 1 | Insérer la photo 2 | Insérer la photo 3 |
| --- | --- | --- |
| Photo 1 : [zone, heure, objet] | Photo 2 : [zone, heure, objet] | Photo 3 : [zone, heure, objet] |

# Signature

| Chef de chantier (nom, date, signature) | Conducteur de travaux (nom, date, signature) |
| --- | --- |